Задание 4. Обоснование IT-инвестиций и финансовая модель проекта

Бригадина Анастасия, 4 курс, 14.2 группа

1. Бизнес-контекст и цели

В работе рассматривается образовательная организация, реализующая программы дополнительного образования. Существенная часть административных операций в такой организации связана с обработкой данных обучающихся, распределением по курсам и потокам, подготовкой приказов, служебных документов и внутренней отчетности. При использовании разрозненных таблиц и текстовых файлов эти процессы остаются трудоемкими, требуют постоянного ручного контроля и создают избыточную нагрузку на сотрудников.

В рамках финансового обоснования проект оценивается не только как техническая разработка, но и как инвестиционная инициатива, способная повлиять на производительность административных процессов, качество данных, скорость подготовки документов и управляемость работы подразделения. Важным требованием задания является измеримость бизнес-проблем и целей, поэтому далее каждая проблема и каждая цель описываются через конкретную метрику и ожидаемый эффект.

1.1. Бизнес-цели проекта

Под каждую проблему была сформулирована бизнес-цель.

| Цель | Описание | Метрика | Целевое значение | Почему важна / какие решения поддерживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сократить трудозатраты сотрудников на обработку данных | Снизить объем ручной работы при ведении базы обучающихся и работе с потоками. | Среднее время обработки одной операции. | Снижение не менее чем на 40%. | Цель показывает, насколько проект влияет на производительность подразделения и позволяет оценивать экономию фонда рабочего времени. |
| Снизить количество ошибок в данных после импорта | Уменьшить число дубликатов, пропусков и некорректных записей. | Доля ошибочных записей после загрузки. | Снижение не менее чем на 60%. | Цель влияет на надежность данных и на затраты, связанные с последующими исправлениями. |
| Ускорить подготовку распорядительных документов | Сократить время формирования приказов и служебных документов. | Среднее время подготовки одного документа. | Сокращение не менее чем на 70%. | Цель отражает прикладную пользу проекта и влияет на соблюдение сроков административных процедур. |
| Повысить прозрачность и доступность управленческой информации | Обеспечить быстрый доступ к актуальным данным о студентах, курсах и потоках. | Среднее время поиска и подготовки нужной информации. | Сокращение не менее чем на 50%. | Цель поддерживает более быстрые управленческие решения и снижает зависимость от ручного поиска. |
| Повысить качество административного сопровождения программ | Снизить число просрочек и ошибок, повысить удовлетворенность пользователей. | Количество просроченных операций; число ошибок в документах; пользовательская оценка сервиса. | Снижение просрочек не менее чем на 50%, снижение ошибок не менее чем на 60%, рост оценки пользователей до 4,5 из 5. | Цель объединяет скорость, качество и пользовательское восприятие проекта, что важно для итогового инвестиционного решения. |

Сформулированные бизнес-цели отражают желаемое состояние процессов после внедрения решения. Их постановка связана с текущими ограничениями в работе подразделения, которые препятствуют достижению указанных целей и выступают основанием для внедрения IT-инициативы. Далее рассмотрим эти проблемы.

1.2. Бизнес-проблемы проекта

Для проекта были выделены пять бизнес-проблем, каждая из которых имеет измеримый характер и может быть оценена до и после внедрения решения.

| Проблема | Описание | Метрика | Почему важна для бизнеса | Управленческие решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая трудоемкость обработки данных обучающихся | Сведения о студентах, курсах и потоках обрабатываются вручную или в нескольких несвязанных файлах, из-за чего сотрудники тратят значительное время на рутинные операции. | Среднее время обработки одной административной операции; суммарные трудозатраты в часах за месяц. | Рост трудозатрат напрямую влияет на стоимость административной работы и ограничивает возможность сотрудников заниматься более ценными задачами. | Решения о степени автоматизации, распределении нагрузки между сотрудниками, объеме необходимых доработок. |
| Высокий риск ошибок при импорте и актуализации данных | При ручной загрузке и переносе сведений из Excel-файлов появляются дубли, пропуски и несоответствия. | Доля записей, требующих исправления после загрузки; количество ошибок на один импорт. | Ошибки в данных влияют на зачисление, формирование документов, отчетность и качество управленческих решений. | Решения о внедрении проверок, стандартизации шаблонов и изменении порядка работы с входными файлами. |
| Длительная подготовка распорядительных документов | Подготовка приказов и служебных документов требует ручной подстановки данных и повторной проверки. | Среднее время подготовки одного документа; количество документов, подготовленных с превышением внутреннего срока. | Задержки в документообороте влияют на скорость административного сопровождения программ и на общую дисциплину процессов. | Решения о шаблонизации документов, автоматизации подстановок и стандартизации формулировок. |
| Низкая прозрачность состояния контингента обучающихся | Актуальная информация о студентах, курсах и потоках хранится в нескольких источниках, поэтому для подготовки сводных сведений требуется ручной поиск. | Среднее время поиска и подготовки нужной информации; доля запросов, требующих обращения к нескольким источникам. | Снижение прозрачности данных ограничивает скорость принятия решений и усложняет контроль состояния программ. | Решения о централизации данных, создании единой базы и развитии отчетности. |
| Снижение качества административного сопровождения | Из-за ошибок, задержек и высокой рутинной нагрузки увеличивается число просроченных операций и возрастает неудовлетворенность внутренних пользователей. | Количество просроченных административных операций; число критических ошибок в документах; уровень удовлетворенности сотрудников. | Показатели качества административной работы отражают реальную ценность проекта для организации и показывают, достигается ли эффект от автоматизации. | Решения о приоритете развития системы, корректировке регламентов и дополнительном обучении пользователей. |

2. IT-инициатива

В качестве IT-инициативы рассматривается внедрение веб-приложения для автоматизации процессов дополнительного образования. Решение включает следующие изменения процессов: ведение базы обучающихся, импорт данных из Excel-файлов, управление курсами и потоками, операции зачисления и отчисления, а также автоматическую генерацию приказов и служебных документов. Проект меняет несколько ключевых административных процессов сразу: ввод и актуализацию данных, документирование, внутренний контроль и поиск информации.

На уровне ролей в реализации и использовании решения участвуют сотрудники образовательного подразделения, администратор системы и команда сопровождения. На уровне бизнес-метрик инициатива влияет на длительность операций, число ошибок, прозрачность данных и качество административного сервиса.

Гипотеза 1. Если внедрить специализированную систему автоматизации дополнительного образования, то трудозатраты сотрудников на обработку данных и подготовку документов снизятся, потому что значительная часть ручных действий будет переведена в автоматизированный режим.

Гипотеза 2. Если данные о студентах, курсах и потоках будут храниться в едином сервисе с функцией импорта и генерации документов, то уменьшится число ошибок и задержек в административных процессах, потому что информация будет обрабатываться по единым правилам и использоваться повторно без ручного дублирования.

3. TCO (Total Cost of Ownership)

Совокупная стоимость владения рассматривается на горизонте трех лет. В расчете выделяются единовременные затраты, возникающие на этапе запуска проекта, и ежегодные операционные затраты, связанные с поддержкой и эксплуатацией системы.

3.1. Единовременные затраты

| Статья затрат | Стоимость, руб. | Логика расчета |
| --- | --- | --- |
| Предпроектный анализ и постановка требований | 60 000 | Оценка трудозатрат на 40 часов аналитической работы по 1 500 руб./час |
| Разработка backend и бизнес-логики | 180 000 | Оценка трудозатрат на 120 часов разработки по 1 500 руб./час |
| Разработка frontend и пользовательского интерфейса | 120 000 | Оценка трудозатрат на 80 часов разработки по 1 500 руб./час |
| Настройка генерации документов и шаблонов | 50 000 | Оценка трудозатрат на 40 часов настройки и тестирования по 1 250 руб./час |
| Внедрение, первичная настройка и миграция данных | 70 000 | Организация рабочей среды, перенос исходных данных и тестовый запуск |
| Обучение сотрудников | 60 000 | Подготовка инструкций и проведение обучения для сотрудников подразделения |

Суммарные единовременные затраты составляют 540 000 руб.

3.2. Ежегодные эксплуатационные и сопутствующие затраты

| Статья затрат | Ежегодно, руб. | Логика расчета |
| --- | --- | --- |
| Поддержка и сопровождение системы | 120 000 | Оценка частичной занятости специалиста сопровождения |
| Инфраструктура и хостинг | 60 000 | Сервер, резервное копирование, домен и сопутствующие сервисы |
| Плановые доработки и обновления | 50 000 | Небольшие улучшения и исправления по итогам эксплуатации |
| Ежегодные косвенные затраты | 20 000 | Внутренние организационные расходы на адаптацию и сопровождение |
| Затраты на вывод | 30 000 | Архивирование данных, выгрузка информации, завершение сопровождения |

Суммарные ежегодные прямые затраты составляют 230 000 руб.

К первоначальным инвестициям в рамках проекта относятся предпроектный анализ, разработка backend, разработка frontend, настройка генерации документов, внедрение и обучение пользователей. Эти затраты возникают на этапе создания и запуска системы.

К ежегодным прямым затратам относятся поддержка и сопровождение системы, инфраструктура и хостинг, а также плановые доработки и обновления. Данные расходы напрямую связаны с эксплуатацией сервиса и повторяются на протяжении всего периода владения.

К ежегодным косвенным затратам можно отнести внутренние организационные расходы, связанные с использованием системы, в том числе время сотрудников на адаптацию, внутреннее сопровождение изменений и административную координацию. В рамках данной модели такие затраты принимаются в ограниченном объеме и оцениваются в 20 000 рублей в год.

Затраты на вывод включают архивирование данных, выгрузку информации и завершение сопровождения системы по окончании расчетного периода. Для упрощенной финансовой модели они принимаются на уровне 30 000 рублей.

3.3. Расчет TCO на 3 года

В работе TCO рассчитывается по следующей формуле:

TCO = Первоначальные инвестиции + (Ежегодные прямые затраты × Период владения) + (Ежегодные косвенные затраты × Период владения) + Затраты на вывод

С учетом указанной структуры затрат расчет TCO на трехлетний период принимает следующий вид:

TCO = 540 000 + (230 000 × 3) + (20 000 × 3) + 30 000 = 1 320 000 руб.

Полученное значение отражает совокупную стоимость владения системой на горизонте трех лет с учетом не только запуска и эксплуатации, но и завершающего этапа использования решения.

4. Выгоды (Benefits)

Выгоды от внедрения системы делятся на прямые и косвенные. В финансовой модели прямые выгоды выражены через экономию фонда рабочего времени и сокращение затрат на исправление ошибок. Косвенные выгоды также описаны, но основной расчет ROI опирается именно на те эффекты, которые можно перевести в деньги с достаточной прозрачностью.

4.1. Прямые выгоды

| Прямая выгода | Описание | Методика оценки | Связи с бизнес-метриками | Денежный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение затрат за счет экономии рабочего времени | Автоматизация обработки данных обучающихся, импорта Excel-файлов и генерации документов позволяет сократить объем ручной работы сотрудников. | Годовой эффект рассчитывается как количество часов, высвобождаемых за счет автоматизации, умноженное на среднюю стоимость одного рабочего часа сотрудника. | Среднее время обработки одной операции; среднее время импорта; среднее время подготовки документа. | 340 200 руб. в год |
| Снижение затрат на исправление ошибок и повторную обработку | Уменьшение числа ошибок после импорта и при подготовке документов сокращает объем ручных исправлений, повторных проверок и повторного ввода данных. | Эффект определяется через сокращение времени на исправление ошибок и повторную обработку, переведенное в денежную форму на основе средней стоимости рабочего времени сотрудников. | Доля ошибочных записей после импорта; количество ошибок в документах; число повторных операций. | 120 000 руб. в год |
| Снижение сверхурочной нагрузки в периоды пиковой работы | Ускорение подготовки документов и обработки данных уменьшает необходимость переработок в периоды повышенной нагрузки. | Эффект оценивается как сокращение затрат на дополнительное рабочее время сотрудников в периоды массовой подготовки документов. | Количество операций, выполненных с превышением срока; длительность подготовки документов. | 22 800 руб. в год |

Суммарная годовая оценка прямых выгод в полной зрелой фазе использования сервиса составляет 600 000 руб.

Связь выгод с бизнес-метриками выглядит следующим образом. Экономия рабочего времени отражает достижение цели по снижению трудозатрат. Снижение затрат на исправление ошибок связано с целью уменьшения числа некорректных записей и ошибок в документах. Сокращение сверхурочной нагрузки отражает улучшение качества административного сопровождения и более равномерное распределение работы в периоды пиковых нагрузок.

4.2. Косвенные выгоды

| Косвенная выгода | Описание | Методика оценки | Связь с бизнес-метриками | Как влияет на деньги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение SLA внутренних процессов | Сокращение времени подготовки документов и уменьшение задержек повышает соблюдение внутренних сроков выполнения административных операций. | Оценивается через долю операций, выполненных в нормативный срок, и динамику нарушений внутренних SLA. | Количество просроченных операций; среднее время выполнения административных процедур. | Улучшение SLA уменьшает потери рабочего времени, связанные с повторным контролем, срочными доработками и перераспределением задач между сотрудниками. |
| Рост удовлетворенности пользователей | Более удобная и быстрая система снижает рутинную нагрузку и повышает готовность сотрудников использовать сервис в ежедневной работе. | Оценивается через средний балл удовлетворенности пользователей по результатам опросов. | Средняя оценка сервиса пользователями; фактическая интенсивность использования системы. | Высокая удовлетворенность повышает полноту использования решения, а значит позволяет в большей степени реализовать прямые выгоды, связанные с экономией времени и снижением ошибок. |
| Снижение количества ошибок | Повышение качества данных и документов уменьшает число организационных сбоев и повторных исправлений. | Оценивается через динамику доли ошибок после импорта и количества ошибок в документах. | Доля ошибочных записей; число исправлений; количество повторных операций. | Снижение ошибок уменьшает потери рабочего времени и дополнительные затраты на исправление последствий, что усиливает общий экономический эффект проекта. |

5. ROI и срок окупаемости

Расчет ROI и срока окупаемости выполняется на трехлетнем горизонте. Для базового сценария предполагается, что в первый год эффект от проекта достигается не полностью, поскольку требуется период адаптации сотрудников и стабилизации процессов. Во второй год система работает в полном объеме, а в третий год выгоды дополнительно растут за счет накопленного организационного эффекта.

5.1. Динамика выгод по годам

| Год | Выгоды, руб. | Затраты на поддержку, руб | Чистый эффект за год, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 420 000 | 230 000 | 190 000 |
| 2 | 600 000 | 230 000 | 370 000 |
| 3 | 630 000 | 230 000 | 400 000 |

Суммарные выгоды за 3 года составляют 1 650 000 руб.

5.2. Расчет ROI

Для расчета ROI используется формула, представленная в учебных материалах:

ROI = (Чистая прибыль - Затраты на разработку - Затраты на поддержку) / (Затраты на разработку + Затраты на поддержку) × 100%

В рамках данного проекта под чистой прибылью понимается совокупный денежный эффект от внедрения системы, выраженный в экономии рабочего времени, сокращении затрат на исправление ошибок и снижении сверхурочной нагрузки за рассматриваемый период.

При расчете на трехлетний период:

- чистая прибыль = 1 650 000 руб.;

- затраты на разработку = 540 000 руб.;

- затраты на поддержку = 750 000 руб.

Следовательно:

ROI = (1 650 000 - 540 000 - 750 000) / (540 000 + 750 000) × 100% = 27,9%

Полученное значение показывает, что на выбранном горизонте проект обладает положительной экономической эффективностью и может рассматриваться как обоснованная инвестиционная инициатива.

5.3. Срок окупаемости

Для расчета срока окупаемости используется накопленный чистый эффект. Первоначально проект требует единовременных затрат в размере 540 000 руб. После запуска система начинает приносить годовой чистый эффект, равный разности между выгодами и затратами на поддержку.

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Срок окупаемости = Первоначальные инвестиции / Среднегодовой чистый эффект

Подставляем свои значения:

Среднегодовой чистый эффект = (190 000 + 370 000 + 400 000) / 3 = 320 000 руб.

Следовательно:

Срок окупаемости = 540 000 / 320 000 ≈ 1,7 года

С учетом того, что в первый год эффект достигается не полностью и финансовый результат проекта нарастает постепенно, срок окупаемости в практическом смысле можно оценить как около 2 лет.

Такой срок окупаемости можно считать приемлемым для внутреннего ИТ-проекта, который направлен не на прямую коммерческую выручку, а на снижение издержек и улучшение качества административных процессов.

6. Допущения и риски

Финансовая модель проекта строится на ряде допущений, без которых невозможно выполнить оценку инвестиционной эффективности. При этом полученные результаты следует рассматривать как расчетный ориентир, а не как абсолютно фиксированное значение, поскольку фактический эффект проекта будет зависеть от условий внедрения и использования системы.

6.1. Ключевые допущения модели

В рамках данной работы принимаются следующие допущения:

- объем административной работы в подразделении останется на текущем уровне или будет умеренно расти;

- сотрудники будут использовать систему в повседневной работе, а доля возврата к прежним ручным способам обработки данных будет ограниченной;

- основные функции проекта будут реализованы в рамках запланированного бюджета без существенного расширения объема работ;

- внедрение системы пройдет в плановые сроки, а адаптация пользователей не потребует чрезмерно длительного периода;

- затраты на поддержку и сопровождение будут сохраняться на прогнозируемом уровне;

- эффект от автоматизации будет нарастать постепенно: в первый год частично, во второй и третий годы в более полном объеме.

6.2. Основные риски

К числу основных рисков проекта относятся:

- сопротивление пользователей внедрению новой системы;

- более медленная адаптация сотрудников к новому порядку работы;

- необходимость дополнительных доработок после запуска;

- рост затрат на сопровождение и техническую поддержку;

- недостижение ожидаемого эффекта по снижению трудозатрат;

- сохранение части ручных операций, несмотря на внедрение системы;

- более низкий, чем ожидалось, эффект по сокращению ошибок и ускорению подготовки документов.

6.3. Ограничения расчетов

Расчеты, выполненные в рамках данной работы, имеют ряд ограничений:

- модель строится на учебных оценках и не опирается на фактический бухгалтерский бюджет организации;

- часть выгод носит косвенный характер и не может быть переведена в деньги с абсолютной точностью;

- расчет не учитывает возможные внешние изменения, например изменение объема контингента обучающихся или организационной структуры подразделения;

- показатели эффективности рассматриваются на трехлетнем горизонте, поэтому более долгосрочные эффекты проекта не включены в модель;

- в модели используются усредненные значения по стоимости рабочего времени и нагрузке сотрудников.

6.4. Факторы, влияющие на результат

На итоговое значение ROI, срока окупаемости и общей экономической эффективности проекта наибольшее влияние оказывают следующие факторы:

- фактический объем экономии рабочего времени сотрудников;

- скорость перехода подразделения на использование новой системы;

- величина затрат на сопровождение и доработки;

- частота ошибок после внедрения решения;

- интенсивность использования функций импорта и генерации документов;

- объем административной нагрузки в течение расчетного периода.

Наиболее чувствительными параметрами модели являются экономия рабочего времени и ежегодные затраты на поддержку. Именно они сильнее всего влияют на итоговый финансовый результат проекта.

6.5. Изменение модели при отклонении параметров

Если фактическая экономия времени сотрудников окажется ниже ожидаемой, годовые выгоды снизятся, что приведет к уменьшению ROI и увеличению срока окупаемости. Если при этом одновременно возрастут затраты на сопровождение, экономическая эффективность проекта может стать существенно ниже базового сценария.

Если внедрение системы пройдет быстрее, а пользователи начнут активно использовать ее уже в первый год, проект даст более высокий эффект в краткосрочном периоде. В таком случае срок окупаемости сократится, а итоговый ROI увеличится.

Если потребуется расширение функциональности сверх базового объема, первоначальные инвестиции возрастут. Это увеличит TCO и может сместить момент окупаемости на более поздний срок.

Если количество ошибок после внедрения будет снижаться быстрее, чем заложено в модели, возрастет эффект от сокращения повторной обработки данных и документов. Это усилит как прямые, так и косвенные выгоды проекта.

Финансовая модель показывает положительный результат в базовом сценарии, однако итоговая эффективность проекта зависит от дисциплины внедрения, фактической интенсивности использования системы и контроля затрат на сопровождение. По этой причине инвестиционное решение следует рассматривать вместе с организационными мерами, направленными на успешное внедрение и достижение планируемого эффекта.

7. Альтернативы

Были рассмотрены две альтернативы: отказ от внедрения и использование готового внешнего решения.

| Вариант | Краткое описание | Преимущества | Недостатки и вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Не внедрять решение | Сохранение текущей схемы работы на базе Excel и текстовых документов. | Отсутствие стартовых инвестиций | Ручные операции, ошибки и задержки сохраняются. Экономический и организационный эффект не возникает. Для долгосрочного развития вариант слабый. |
| Использовать готовую внешнюю систему | Покупка или аренда типового продукта для автоматизации образовательных процессов. | Более быстрый старт, меньшая нагрузка на собственную разработку. | Риск избыточной функциональности, зависимость от поставщика, ограниченная адаптация под конкретные документы и процессы. |
| Выбранный вариант: собственная специализированная система | Разработка решения под нужды конкретного подразделения. | Лучшая адаптация к процессам, контролируемое развитие функциональности, точная настройка импорта и генерации документов. | Требует стартовых инвестиций, но обеспечивает более высокий уровень соответствия потребностям проекта. |

Сравнение показывает, что отказ от внедрения не решает исходные проблемы, а готовое внешнее решение может оказаться недостаточно гибким для специфики административных процессов дополнительного образования.

8. Финальное обоснование инвестиционного решения

Инвестиции в разработку и внедрение системы автоматизации процессов дополнительного образования можно считать оправданными при условии, что подразделение действительно переходит на использование нового решения и достигает базового уровня экономии рабочего времени. Проект требует стартовых вложений, однако на трехлетнем горизонте покрывает затраты и формирует положительный ROI.

Наиболее важным аргументом в пользу инвестиций является то, что выгоды проекта выражаются не только в скорости работы, но и в качестве данных, в снижении числа ошибок, в прозрачности административных процессов и в уменьшении зависимости от ручной обработки информации. Для руководства это означает, что решение влияет не только на техническую сторону работы, но и на управляемость подразделения.

Инвестиционное решение целесообразно принимать при наличии двух условий: готовности сотрудников использовать систему в рабочем процессе и сохранения планового бюджета на сопровождение. При соблюдении этих условий проект способен окупиться примерно за два года и создать устойчивый эффект на уровне процессов и качества управления.

9. Расширенная финансовая модель

9.1. Сценарии

| Сценарий | TCO за 3 года, руб. | Выгода за 3 года, руб. | ROI, % | Срок окупаемости | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пессимистичный | 1 330 000 | 1 270 000 | -4,5 | > 3 лет | Эффект достигается медленнее ожидаемого, затраты на сопровождение выше базовой оценки |
| Базовый | 1 320 000 | 1 650 000 | 27,9 | ≈ 2,0 года | Система внедряется в плановом режиме, сотрудники переходят на новую схему работы без значимых задержек |
| Оптимистичный | 1 180 000 | 1 880 000 | 59,3 | ≈ 1,4 года | Переход на систему проходит быстро, доля ручных операций снижается сильнее базового прогноза |

Сценарный подход показывает, что результат проекта зависит прежде всего от скорости достижения фактического эффекта и от уровня эксплуатационных затрат. Базовый сценарий демонстрирует положительную экономику проекта. Пессимистичный сценарий показывает, что при слабой адаптации пользователей и росте затрат эффективность может стать пограничной.

9.2. Sensitivity analysis

Наибольшее влияние на ROI оказывают три параметра: величина экономии рабочего времени, скорость достижения эффекта в первый год и объем ежегодных затрат на сопровождение. Если фактическая экономия времени оказывается ниже ожидаемой, ROI снижается быстрее всего. Вторым по значимости фактором выступает затягивание адаптационного периода. Третьим фактором является рост стоимости поддержки и доработок.

Практический вывод заключается в том, что руководству важно контролировать не только бюджет разработки, но и фактическое использование решения сотрудниками. Если система не встроится в повседневную работу подразделения, даже качественная техническая реализация не даст нужного финансового эффекта.

9.3. Краткосрочные и долгосрочные выгоды

• Краткосрочные выгоды: сокращение времени обработки данных, уменьшение числа ручных операций, ускорение подготовки документов.

• Долгосрочные выгоды: накопительный эффект от более качественных данных, снижение организационных рисков, рост прозрачности процессов и улучшение управляемости подразделения.

Разделение выгод по горизонту полезно для инвестиционного анализа, поскольку часть эффекта проявляется почти сразу, а часть становится заметной только после стабилизации новых процессов.

9.4. Учет временной стоимости денег

Для дополнительной оценки была рассчитана NPV при ставке дисконтирования 15%.

NPV = -540 000 + 190 000/(1,15) + 370 000/(1,15²) + 400 000/(1,15³) ≈ 167 997 руб.

Положительное значение NPV подтверждает, что даже с учетом временной стоимости денег проект сохраняет инвестиционную привлекательность в базовом сценарии.

9.5. Подход к управлению бюджетом

• Фиксация базового бюджета проекта и разделение его на этапы: разработка, внедрение, обучение, сопровождение.

• Ежемесячный контроль фактических затрат по сравнению с планом.

• Отдельный учет затрат на обязательное сопровождение и на дополнительные улучшения.

• Сопоставление бюджета не только с затратами, но и с фактическим эффектом по трудозатратам, ошибкам и срокам операций.

Такой подход позволяет не ограничиваться разовым расчетом до запуска, а отслеживать, подтверждается ли финансовая модель в реальной эксплуатации.

10. Заключение

В рамках задания была подготовлена финансовая модель проекта автоматизации дополнительного образования. В работе были описаны измеримые бизнес-проблемы и бизнес-цели, сформулирована IT-инициатива, выполнен расчет TCO на трехлетнем горизонте, оценены прямые и косвенные выгоды, рассчитаны ROI и срок окупаемости, а также рассмотрены риски, допущения и альтернативы.

Расчеты показывают, что проект имеет экономическую целесообразность в базовом сценарии и может быть рекомендован к внедрению как инструмент снижения административных издержек и повышения качества процессов. При этом решение требует дисциплины в части внедрения, сопровождения и контроля фактического эффекта. Именно эта связка технического решения и измеримого бизнес-результата делает инвестиционное обоснование содержательным и пригодным для управленческого рассмотрения.